BILERAKO AKTA

Proiektua: ProWF

Deialdi-Data: 2020/05/20

Deialdi-ordua: 10:00-11:00

Bertaratuak/Bertaratze-ordua:

|  |  |
| --- | --- |
| **IZENA** | **BERTARATZE-ORDUA** |
| JULEN ROJO RAÑO | 10:00 |
| JUAN MANUEL PIKATZA | 10:00 |

Gai-zerrenda:

1. Workflow Editorearen aldaketak argitu

Gai bakoitzari buruz egindakoaren sintesia:

1. Bilera hau Juanmak proposatutako Workflow Editorearen aldaketak komentatzeko izan da. Hurrengo aldaketak proposatu ditu:

a.       Prozesu bakoitzak izen bereko objektuak sortzen ditu Clipsen. Hau konpontzeko, objektu izen bakoitzari prozesuaren izena (fitxategiaren izena) jarri diot. “[“-en ordez “[x” jarrita, x prozesuaren izena da. Horrela, orain, badakit objektu bakoitza zer prozesutako den eta izenak desberdinak dira.

b.      Orain, erpin izenak dot lengoaian sinbolo motz batzuk dira maiuskulaz idatziak, izen horiek erpinaren testuen berdinak izan daitezke “” artean jarrita, hutsuneak ere onartzen dira. Bestela, hutsuneak eta gidoiak ez  dira onartzen. Metodo berdina erabili behar da erpin guztietan: “***prozesua***  ***gakoa izena***”. Hiru hitz, adibidez,  “***openup***  ***start lifecycle***” edo  “***openup***  ***phase inception***”.

c.       “\n” gakoak grafikoko lerro saltoak sortzeko ondo datoz baina grafoa exekutatzerakoan “zarata” sortzen dute. Komeni da beti erabiltzea modu berean. Horrela, nabigagarritasuna ez da galtzen eta tratatu daiteke.

d.      **Task**-ak ere azpi prozesutan sartuta errazago, barruan artefaktuak. Honekin fitxategi kopurua asko hasiko da baina instantzien fitxategien zerrenda bat eginda denak kargatuko dira memorian.

Hartutako erabakiak:

* Workflow prototipoaren eredua egokitu.