Proiektua: ProWF

#1 (IT1)

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Iteration start | 2020/02/04 |
| Iteration stop | 2020/03/03 |

# 2. High-level objectives

Hurrengoak dira iterazio honen helburu nagusiak:

* Lan-ingurunearen prestakuntza
* Proiektuaren webgunearen prestakuntza
* Betekizunen ingeniaritza
* Proiektu eta iterazio plana dokumentuak bete
* Workflow-lengoaia sortu

# 3. Work Item assignments

The following Work Items will be addressed in this iteration:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name or key words of description** | **Priority** | **Size estimate (points)** | **State** | **Reference material** | **Target iteration** | **Hours worked** | **Estimate of hours remaining** |
| OpenUp metodologiaren Project Plan eta Iteration Plan dokumentuak bete | 1 | 1 | In progress | OpenUp | IT1 | 4 | 16 |
| OpenUp metodologiaren sistemaren betekizunaren dokumentuak bete | 1 | 1 | In progress | OpenUp | IT1 | 6 | 2 |
| Proiektuaren webgunea sortu eta antolatu | 2 | 2 | Closed | CCII | IT1 | 1 | - |
| .dot lengoaiaren instalazioa eta prestakuntza | 2 | 2 | Closed | .dot,  GraphViz | IT1 | 2 | - |
| Workflow Editorearen lehenengo bertsioa | 2 | 2 | In progress | .dot, GraphViz | IT2 | 10 | 10 |
| Drupal programaren instalazioa eta prestakuntza | 2 | 2 | In progress | Drupal | IT2 | 2 | 18 |

# 4. Issues

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Issue** | **Status** | **Notes** |
| - | - | - |

# 5. Evaluation criteria

## OpenUp metodologiako Project Plan eta Iteration Plan artefaktuen lehenengo iterazioa bete da.

## OpenUp metodologiako hurrengo artefaktuak bete dira: Vision, Glossary, Use-Cases, Use-Case Model. System Wide-Requirements falta da.

## CCII estandarra jarraituz proiektuaren webgunea antolatu da eta artefaktuak txertatu dira.

## Workflow Editorearen lehenengo bertsioa eginda. OpenUp Lifecycle-ko Inception fasea osatuta.

# 6. Assessment

|  |  |
| --- | --- |
| Assessment target | IT1 |
| Assessment date | 03/03/2020 |
| Participants | Julen Rojo |
| Project status | Yellow |

## Assessment against objectives

Iterazio honetan adierazitakoa ondo bete da.

## Work Items: Planned compared to actually completed

Drupal-en instalazioa eta prestakuntza bukatuta egon beharko zan.

## Other concerns and deviations

Webgunea txertatzeko zerbitzaria aztertzen ari da.

Proiektua: ProWF

#2 (IT2)

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Iteration start | 2020/03/04 |
| Iteration stop | 2020/03/31 |

# 2. High-level objectives

Hurrengoak dira iterazio honen helburu nagusiak:

* Datu-base dokumentala diseinatu
* Proiektuaren webgunea sortu eta antolatu
* Proiektuaren informazio erakusteko modulua inplementatu
* Workflow-lengoaia aldatu
* Workflow editorea inplementatu

# 3. Work Item assignments

The following Work Items will be addressed in this iteration:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name or key words of description** | **Priority** | **State** | **Reference material** | **Target iteration** | **Hours worked** | **Estimate of hours remaining** |
| Workflow-lengoaiaren hurrengo bertsioa sortu | 2 | Closed | .dot, GraphViz | IT2 | 20 | - |
| Drupal programaren instalazioa eta prestakuntza | 2 | Closed | Drupal | IT2 | 10 | - |
| Datu-base dokumentala diseinatu eta sortu | 1 | Closed | MysqlAdmin | IT2 | 1 | - |
| Proiektuaren informazioa erakusteko modulu bat sortu Drupalen | 1 | Closed | Drupal | IT2 | 30 | - |
| Workflow editorearen eraldaketa-prozesua zehaztu | 1 | Closed | GraphViz, Gephi, Protege, EHSIS | IT2 | 20 | - |

# 4. Issues

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Issue** | **Status** | **Notes** |
| COVID-19ri aurre egiteko UPV/EHUk hartutako neurri bereziak | Konponduta | Proiektuko tutorearekin bilera birtualak egiteko Collaborate erabili dugu. |

# 5. Evaluation criteria

## Datu-base dokumentala sortu da.

## Drupal-en, proiektuaren informazioa erakusteko moduluaren lehenengo bertsioa sortu da.

## Workflow motorraren lehenengo urratsak eman dira, proiektuko tutoreak egindako bideo-azalpen bat jarraituz.

# 6. Assessment

|  |  |
| --- | --- |
| Assessment target | IT2 |
| Assessment date | 03/31/2020 |
| Participants | Julen Rojo |
| Project status | Yellow |

## Assessment against objectives

Iterazio honetan adierazitakoa ondo bete da.

## Work Items: Planned compared to actually completed

Iterazio honetan adierazitakoa ondo bete da.

## Other concerns and deviations

COVID-19ri aurre egiteko UPV/EHUk hartutako neurri bereziak.

Proiektua: ProWF

#3 (IT3)

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Iteration start | 2020/04/01 |
| Iteration stop | 2020/05/30 |

# 2. High-level objectives

Hurrengoak dira iterazio honen helburu nagusiak:

* Datu-base erlazionala diseinatu
* Workflow exekuzioaren interfazea inplementatu
* Workflow motorrarekin hasi
* Workflow-lengoaia aldatu

# 3. Work Item assignments

The following Work Items will be addressed in this iteration:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name or key words of description** | **Priority** | **State** | **Reference material** | **Target iteration** | **Hours worked** | **Estimate of hours remaining** |
| Datu-base erlazionala diseinatu eta sortu | 1 | Closed | .phpMyAdmin | IT3 | 5 | - |
| Workflow exekutatzailea eta workflow editorean bateragarritasunak ikusi | 1 | Closed | GraphViz, Protege, Gephi, EHSIS, csv | IT3 | 2 | - |
| Workflow motorra prestatu | 2 | In progress | EHSIS, CLIPS, COOL | IT4 | 30 | 50 |
| Workflow-lengoaiaren hurrengo bertsioa sortu | 1 | Closed | GraphViz, Protege, Gephi, EHSIS | IT3 | 12 | - |
| Exekuzioaren interfazea inplementatu | 2 | Closed | Drupal | IT3 | 50 | - |

# 4. Issues

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Issue** | **Status** | **Notes** |
| COVID-19ri aurre egiteko UPV/EHUk hartutako neurri bereziak | Konponduta | Proiektuko tutorearekin bilera birtualak egiteko Collaborate erabili dugu. |

# 5. Evaluation criteria

## Datu-base erlazionala sortu da.

## Workflow-lengoaiaren hurrengo bertsio bat lortu da, exekuzioaren beharrei egokituz.

## Exekuzio interfazearen inplementatu da.

# 6. Assessment

|  |  |
| --- | --- |
| Assessment target | IT3 |
| Assessment date | 05/30/2020 |
| Participants | Julen Rojo |
| Project status | Yellow |

## Assessment against objectives

Iterazio honetan adierazitakoa ondo bete da.

## Work Items: Planned compared to actually completed

Iterazio honetan adierazitakoa ondo bete da.

## Other concerns and deviations

COVID-19ri aurre egiteko UPV/EHUk hartutako neurri bereziak.

Proiektua: ProWF

#4 (IT4)

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Iteration start | 2020/06/01 |
| Iteration stop | 2020/07/30 |

# 2. High-level objectives

Hurrengoak dira iterazio honen helburu nagusiak:

* Memoria idatzi
* Proiektuaren webgunea osatu
* Workflow-lengoaia aldatu
* Workflow exekutatzailea inplementatu
* Workflow motorra bukatu
* Modulu guztiak integratu eta probak egin

# 3. Work Item assignments

The following Work Items will be addressed in this iteration:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name or key words of description** | **Priority** | **State** | **Reference material** | **Target iteration** | **Hours worked** | **Estimate of hours remaining** |
| Memoria idazten hasi | 1 | In progress | EHU | IT5 | 25 | 25 |
| Proiektuaren webgunea osatu | 3 | Closed | CCII | IT4 | 1 | - |
| Workflow-lengoaiaren azkenengo bertsioa sortu | 1 | Closed | GraphViz, Protege, Gephi, EHSIS | IT3 | 30 | - |
| Workflow exekutatzailea inplementatu | 1 | Closed | Drupal,EHSIS | IT4 | 10 | - |
| Workflow motorra bukatu | 1 | Closed | EHSIS, CLIPS, COOL | IT4 | 20 | - |
| Modulu guztiak integratu | 1 | Closed | Drupal | IT4 | 50 | - |
| Probak egin | 2 | Closed | Drupal, EHSIS | IT4 | 20 | - |

# 4. Issues

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Issue** | **Status** | **Notes** |
| - | - | - |

# 5. Evaluation criteria

## Workflow-lengoaiaren azkenengo bertsioa sortu da

## Workflow exekutatzailea inplementatu

## Workflow motorra inplementatu

## Drupalen modulu guztiak integratu dira

## Workflow motorra inplementatu

# 6. Assessment

|  |  |
| --- | --- |
| Assessment target | IT4 |
| Assessment date | 07/30/2020 |
| Participants | Julen Rojo |
| Project status | Yellow-Green |

## Assessment against objectives

Iterazio honetan adierazitakoa ondo bete da.

## Work Items: Planned compared to actually completed

Iterazio honetan adierazitakoa ondo bete da.

## Other concerns and deviations

COVID-19ri aurre egiteko UPV/EHUk hartutako neurri bereziak.

Proiektua: ProWF

#5 (IT5)

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Iteration start | 2020/08/01 |
| Iteration stop | 2020/09/18 |

# 2. High-level objectives

Hurrengoak dira iterazio honen helburu nagusiak:

* Memoria egokitu eta guztiz zuzendu
* Proiektuaren posterra egin
* Proiektuaren aurkezpena prestatu
* Proiektuaren entrega egin
* Proiektuaren defentsa egin

# 3. Work Item assignments

The following Work Items will be addressed in this iteration:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name or key words of description** | **Priority** | **State** | **Reference material** | **Target iteration** | **Hours worked** | **Estimate of hours remaining** |
| Memoria amaitu | 1 | Closed | EHU | IT5 | 40 | - |
| Memoria egokitu, zuzendu | 1 | Closed | EHU | IT5 | 10 | - |
| Posterra egin | 3 | Closed | EHU | IT5 | 5 | - |
| Aurkezpena egin, defentsa prestatu | 1 | Closed | EHU | IT5 | 15 | - |

# 4. Issues

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Issue** | **Status** | **Notes** |
| - | - | - |

# 5. Evaluation criteria

## Memoria bukatu eta guztiz zuzendu da.

## Proiektuaren posterra egin da.

## Proiektuaren defentsa egiteko aurkezpena egin da.

# 6. Assessment

|  |  |
| --- | --- |
| Assessment target | IT3 |
| Assessment date | 09/18/2020 |
| Participants | Julen Rojo |
| Project status | Green |

## Assessment against objectives

Iterazio honetan adierazitakoa ondo bete da.

## Work Items: Planned compared to actually completed

Iterazio honetan adierazitakoa ondo bete da.

## Other concerns and deviations

COVID-19ri aurre egiteko UPV/EHUk hartutako neurri bereziak.